分析对象：基于YOLO的口罩佩戴检测系统开发

1. What

开发一套机器视觉检测系统，调用YOLO模型，识别视频画面里人员是否佩戴口罩，输出检测结果。

2. Why

可以实现人员口罩佩戴智能化识别，替代人工肉眼检查；练习Python、OpenCV、深度学习模型调用，完成课程实践要求，锻炼完整软件项目开发能力。

3. Who

项目开发人员；系统面向场景的工作人员；使用系统查看检测结果的管理人员。

4. When

需求分析与方案设计1‑2天；模型调试、代码开发5‑7天；系统测试修改2‑3天；最后完成报告撰写。

5. Where

开发环境：PyCharm软件电脑；运行环境：本地计算机摄像头/视频文件；可拓展部署到边缘设备。

6. How

使用Python语言，基于YOLO模型、OpenCV图像处理库；采集数据集，完成模型训练；编写GUI界面，接入摄像头视频流；完成功能调试、系统测试，保存检测记录到数据库。

7. How much

识别准确率达到85%以上；可实时读取摄像头画面；能够保存检测记录；界面操作简单，能够稳定运行，完成课程项目全部交付文档。

我们小组分析对象是基于YOLO的口罩佩戴检测系统开发。

What：开发机器视觉口罩佩戴检测系统，识别人员口罩佩戴情况。

Why：实现智能识别，锻炼Python、机器视觉项目开发能力，完成课程实践。

Who：由我们小组开发，供管理人员查看检测结果。

When：分为方案设计、代码开发、测试优化、文档撰写几个阶段完成。

Where：电脑PyCharm环境开发，本地设备运行。

How：使用Python、YOLO、OpenCV，完成模型训练、界面开发、测试调试。

How much：识别准确率85%以上，实时视频检测，稳定运行，输出完整项目文档。